|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Duración | Marzo 2021 | | | | | | | | | | | | | | | Abril 2021 | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Registro de usuarios | 17/3 | 18/3 | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Registro de bares | 17/3 | 18/3 | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gestión del bar | 19/3 | 19/3 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Creación y gestión de empleados | 19/3 | 22/3 | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Creación y gestión de mesas | 22/3 | 24/3 | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gestión de la carta | 22/3 | 25/3 | 4 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Visualización de la carta por el cliente | 24/3 | 26/3 | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pago de suscripciones | 26/3 | 5/4 | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |